## Slide 1: Lições aprendidas
Guilherme Alves - 01201054
Ramon Alves - 01201082
Guilherme Gomes - 01201059
Peter Hugo Ferreira - 01201076

## Slide 2: PROJETO TechCare – REUNIÃO DE RETROSPECTIVA
TRISTE
LOUCO
CONTENTE
Falta de comprometimento com as entregas e reuniões
Desrespeito
Conseguir entregar o projeto
Alinhar a API com o projeto
Configurar a Dashboard com o banco
Perda de integrante
Mudança do escopo do projeto
Falta de comunicação
Autonomia para desenvolver
Kanban para atividades e reuniões

## Slide 3: PROJETO TechCare – REUNIÃO DE RETROSPECTIVA
TRISTE
LOUCO
CONTENTE
Falta de comprometimento com as entregas e reuniões
Desrespeito
Conseguir entregar o projeto
Alinhar a API com o projeto
Configurar a Dashboard com o banco
Perda de integrante
Mudança do escopo do projeto
Falta de comunicação
Melhorar o relacionamento entre o grupo
Fazer mais reuniões
Estabelecer regras e formar um ambiente profissional
Autonomia para desenvolver
Kanban para atividades e reuniões
Desperta a curiosidade e interesse por novas áreas
Desenvolver um quadro de atividades, datas e responsáveis
Esclarecer bem quais serão as mudanças
Feedback semanal sobre os atrasos
Criar reuniões para estudar a API
Pesquisar sobre conexão com banco de dados
Manter boas práticas e fazer reuniões de status
Pedir ajuda
Reorganizar as atividades com rapidez
Criar momentos descontraídos de integração